## Slide 1
工事書類
最適化ガイドブック
【土木工事編：第３版】
仙台市

## Slide 2
工事書類最適化ガイドブックの発行にあたり
仙台市では、平成２６年度の「工事書類簡素化の試行（以下「試行」という。）」運用を契機に、建設現場の就労環境改善に大きな影響を及ぼす工事書類の簡素化に努めています。
これまで、関係業団体の皆さまから寄せられた書類削減に関するご意見を踏まえながら、工事関係書類の作成及び提出実態を確認しました結果、共通仕様書等の理解や試行の周知徹底、工事書類の提出・提示に関する受発注者間の共通認識（これらを総称して仙台市では「書類の最適化」と呼ぶ。）が未だ課題として残ることを把握するに至りました。
このたび、これらの課題解決を目的としまして、「工事書類最適化ガイドブック」を作成いたしました。ここに示す内容を受発注者が着実に実行することで、工事書類の最適化が図られ、ひいては建設現場の就労環境改善の一助となることを願うものであります。
平成３０年１０月１日
仙台市設計基準策定委員会
委員長 小野 浩一

## Slide 3
工事書類最適化ガイドブックの内容
工事写真について
工事書類の中で大きな手間と時間を要する工事写真の取扱について事例を示しながら重点的に説明いたします
提出不要の工事書類例
平成２６年度に運用開始しました「工事書類簡素化の試行」に基づき、主だった提出不要の工事書類について例示いたします。併せて、令和6年10月より利用が標準となった工事情報共有システムの運用について説明いたします
受発注者の心得
受発注者の就労環境改善のため、双方が工事期間中に心掛けるべきことについて説明いたします

## Slide 4
工事写真について

## Slide 5
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
仙台市における工事写真規定のおさらい
①現場説明書（設計図書）
第６条 共通仕様書の取扱いについて
本工事においては、宮城県土木部作成の共通仕様書の文中における宮城県を仙台市と読替え準用するものとする
②共通仕様書（設計図書）
１－１－２ 用語の定義 27．工事写真
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう
③写真管理基準
３．整理提出
写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は「デジタル写真管理情報基準」に基づくものとする。なお、電子媒体で提出しない場合は、別紙「フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準」による
④デジタル写真管理情報基準（デジタル写真管理情報緩和基準）
（フィルムカメラを使用した場合の写真管理基準）

## Slide 6
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
例
提出頻度と撮影頻度
写真管理基準に２つの頻度があり、施工計画書作成要領（宮
城県：参考）に、その定義が規定されています
・提出頻度：代表箇所の進捗を撮影し紙媒体で提出する頻度
・撮影頻度：現場において必ず撮影しなければならない頻度
検査時は紙ファイルかＰＣ内データでの提示が選択可
成果品は紙ファイルか電子媒体での提出が選択可
提出頻度分は紙、撮影頻度分はデータが基本です！

## Slide 7
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
提出頻度のイメージ
以下のように、工種毎に代表箇所等の進捗を撮影して紙提出
提出写真数は規模によりますが、一般に数十枚～二百枚弱

## Slide 8
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
提出頻度のイメージ
以下のように、工種毎に代表箇所等の進捗を撮影して紙提出
提出様式は任意（Ａ３版印刷が多いようです）

## Slide 9
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
撮影頻度のイメージ
撮影頻度：現場にて必ず撮影しなければならない頻度（再掲）
・検査時は紙ファイルかＰＣ内データでの提示が選択可
・成果品は紙ファイルか電子媒体での提出が選択可
受注者が撮影保管しておく写真です
一般に数千枚～数万枚撮影 ⇒ データ取扱が基本！
（印刷だけでも大変…）
検査時：提示
ＰＣ内データ
（ＰＣ準備は関係者間で協議）
紙ファイル
ＯＲ
ＯＲ
紙ファイル
電子媒体
（ＣＤ－Ｒ）
成果品：提出

## Slide 10
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
データの取扱
写真データの取扱は、デジタル写真管理情報基準、詳細にはデジタル写真管理情報緩和基準に規定されており、電子媒体に以下のフォルダやファイルを格納します
・写真管理ファイル（Ｅｘｃｅｌデータ）
・写真フォルダ（その中に写真ファイル）
・参考図※フォルダ（その中に参考図※ファイル）
※参考図は位置図、平面図、凡例図、構造図等ですが、
撮影箇所が分かりにくい場合のみ添付（写真管理基準）
電子媒体
（ＣＤ－Ｒ等）
ＰＨＯＴＯ
（データフォルダ）
写真管理ファイル等（Ｅｘｃｅｌ）
ＰＩＣ
（写真フォルダ）
ＤＲＡ
（参考図フォルダ）
…
…
写真ファイル
nnnnnnn個
参考図ファイル
eeeeeee個
P0000001.JPG
Pnnnnnnn.JPG
D0000001.XXX
Deeeeeee.XXX
フォルダ
構成図

## Slide 11
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
見取り図の添付等（条件付きで不要）
写真管理基準に規定されております
２－２ 撮影方法
写真撮影にあたっては…（中略）…必要事項を記載した小黒板
を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする
小黒板の判読が困難となる場合は、別紙に必要事項を記入し、
写真に添付して整理（発注者承諾により電子小黒板の使用も可）
２－７ 撮影の留意事項
撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮
影位置図、平面図、凡例図、構造図等）を参考図として作成する
逆に言えば・・・
小黒板の活用は前提とはなりますが、撮影箇所等が写真内で
判別できる場合は、見取り図の添付や記載は不要となります
また・・・
写真作成方法による工事成績評定点への影響はありません

## Slide 12
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
見取り図の添付等（条件付きで不要）
従来、以下のように見取り図や記載を添付した写真が提出
このような場合、今後は見取り図や記載の添付は不要です！
写真内の小黒板に測点や寸法がきちんと表示されている
・実測寸法が
確認できる
・小黒板にき
ちんと表示
添付不要！
添付不要！

## Slide 13
提出不要の
工事書類例

## Slide 14
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
工事書類簡素化試行のおさらい
平成２６年５月１日より、発注者の監督・検査及び受注者の業務の合理化を図ることを目的とし、提出対象書類の見直し及び電子化等を図る工事書類の簡素化が試行されたものです
①工事書類の簡素化
工事打合簿
材料確認書
段階確認書・立会願
夜間・休日作業届
工事情報共有システムの利用を標準とします。
※工事情報共有システムを利用しない場合は、電子メール活用を基本とし、発議者は書面押印欄に「電子メール施行」と記載・発出し、受領者は電子メール画面コピーと書面を一緒に保存するものとする。なお、発議は電子メール施行を基本とするが、返却は押印のうえ発議者へ返却するものとする。
②工事打合簿等の電子化

## Slide 15
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
工事書類簡素化試行のおさらい
品質管理書類の例（様式は出来形管理を活用）
品質管理図表
品質工程能力図
品質ヒストグラム
出来形管理書類の例
出来形管理図表
出来形工程能力図
出来形ヒストグラム

## Slide 16
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
工事打合簿等の電子化について
令和6年10月より、工事情報共有システムの利用が標準となりました。利用にあたっては、 「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」を確認してください。
契約後、工事情報共有システムの利用の有無に関わらず、書類の提出方法等について事前協議を行ってください。

## Slide 17
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
工事打合簿等の電子化について
事前協議では、事前協議チェックシートと工事書類最適化一覧表(土木工事編)を基に、発注者（監督職員と検査官）と受注者で書類の提出方法、検査・納品方法を決定します。

## Slide 18
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
主な書類の取扱
施工計画書は通常、共通仕様書に基づき受注者が十分に検討して作成すべきものですが、以下の場合は簡略化しましょう
★施工計画書（試行書類No.18）
①維持工事等における記載内容の簡略化
②軽微な変更における変更施工計画書の提出不要
現地精査に伴う工事数量のみの変更や工期のみの変更等は施工計画書の提出は不要とし、発注者及び受注者で変更数量や工期等を各々で追記します
各年度に実施している道路維持工事又は河川維持工事等では、発注者及び受注者で協議して記載すべき事項を簡略化します
＜参考＞簡略化する施工計画書の記載内容
下記の記載内容を簡略化することを基本としていますが，工事内容に応じて発注
者と受注者が協議し，記載内容の簡略化する項目を決定します。
４．指定機械 ５．主要船舶，機械 ６．主要資材
１２．環境対策 １３．現場作業環境の整備
※上記項目であっても品質・安全管理上必要となる事項については記載要です

## Slide 19
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
主な書類の取扱
証紙受払簿は完成検査時を含め必要時に「提示」でＯＫです
★建退共証紙受払簿（試行書類No.10）
工事完成時の成績評点における共済証紙の受払状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係資料について提示を求めます
基本的に「提示」のみでＯＫです
ただし、発注者が請求すれば「提出」することとなります
★関係機関協議資料（試行書類No.35）
発注者は、労働基準監督署への届出や道路使用許可状況など提示により確認しましょう

## Slide 20
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
主な書類の取扱
監督職員が臨場した状況写真は不要、段階確認箇所は出来形管理写真撮影を省略可能のため、工事写真でまとめましょう
★段階確認書・立会願（試行書類No.39・88）
添付資料は確認箇所の「出来形管理図表」のみを原則とし、確認した実測値を手書きで受注者が記入するものとします
現道上以外の工事は週間工程や口頭などの連絡にて確認すればＯＫです
★休日・夜間作業届（試行書類No.43）
施工計画書の工事作業カレンダーや週間工程等で、夜間・休日に作業することが掲載されている場合は提出不要とし、掲載されていない場合は口頭で監督職員へ連絡することとします
ただし，施工計画書の工事作業カレンダーや週間工程等で夜間・休日に作業することが掲載されていない場合であって、現道上で作業する場合は休日・夜間作業届を電子メール等で監督職員へ提出してください

## Slide 21
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
主な書類の取扱
状況写真、工程表及び出来高報告書は添付不要となりました
★工事履行報告書（試行書類No.49）
工事履行報告書様式内の注釈変更（平成29年４月１日から）
請負者は、２部作成し、監督職員に、翌月の５日以内、もしくは、主任監督員が指示する日まで提出すること【以前は状況写真や工程表等も添付】
「提示」のみでＯＫです、完成検査は原本で受検しましょう
★マニフェスト（試行書類No.82）
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、紙マニフェストまたは電子マニフェストにより適正に処理されていることを確かめるとともに監督職員に提示しなければならない（共通仕様書）
その他、提出書類一覧に無い伝票等の扱いは、受発注者で事前確認しておきましょう（提示が基本）

## Slide 22
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
主な書類の取扱
現在は作成義務が無いため提出を求めないようにしましょう
★工事日誌（共通仕様書から除外）
ただし、品質管理に必要な自然条件等の諸項目（舗設やCo打設時の外気温等）は工事写真等で記録しておくなど、確認方法を受発注者間の事前協議にて決定し、施工計画書に記載しておきましょう
出来形・品質管理点が５点未満の管理図表、工程能力図、ヒストグラムの提出は不要です（再掲）
★出来形・品質管理資料（試行書類No.92～99）
なお，出来形・品質管理点が５点以上の場合は測定位置が分かるように略図等を記載し、工事成果品として提出することとしますが、工事施工中は提示のみとします
不要書類提出による工事成績評定点への影響はありません
また・・・

## Slide 23
受発注者の心得

## Slide 24
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
工事着手時に心掛けること
事前協議により、作成工事書類を明確にしましょう
・受発注者にて協議を行い、工事書類の取扱について確認
・写真管理基準、書類最適化一覧表、本ガイドブックを使用
・現場状況により判断すべき項目（写真提出頻度の「適宜」
の解釈や別途提出を求める書類など）を確認し、受注者は
当該項目を施工計画書へ記載
・工事情報共有システムの利用を標準とし、「土木工事にお
ける工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき
実施

## Slide 25
工事写真について
提出不要の工事書類例
受発注者の心得
施工中に心掛けること
協議に添付する書類は必要最小限にしましょう
施工中の協議において、添付する書類を必要最小限とする
よう、受発注者双方で意識して進めることが大切
照査結果により発生した以下の書類作成は発注者の責任で実施
計画の見直し、図面の再作成、構造計算の再計算、追加調査等
※受注者に作成を指示する場合、作成費用は発注者が負担
検査時に心掛けること
監督職員、検査職員は不要書類の提出・提示を求め
ないようにしましょう
受注者は、不要書類は作成しないようにしましょう
不要書類提出による工事成績評定点への影響はありません
再掲しますが・・・